በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን

የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

በ2018 በጀት ዓመት በቀጣይ 3 ወራት

የሚተገበሩ ፈጣን ምላሽ አምጪ እቅዶች ማስፈፀሚያ የድርጊት መርሃ ግብር

መጋቢት 2018 ዓ/ም

መግቢያ

የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን በአለፈው በጀት አመት በከተማ ደረጃ ጥሩ ውጤት በማምጣት የስራ አፈጻጸሙን ላቅ ያለ ደረጃ ላይ ማድረስ የቻለ ተቋም መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህንን ውጤት የበለጠ በማሻሻል ከከተማ አስተዳደሩ ከአንድ እስከ ሶስት ደረጃ በመያዝ 2018ንም ለማጠናቀቅ በቀጣይ ሶስት ወራትም የተሻለ ተግባር ለመፈጸም የሚያስችል የፈጣን ምላሽ አምጪ እቅድ በተቋም ደረጃ ተዘጋጅቷል፡፡ ይህንኑ እቅድ መነሻ በማድረግና የቴክኖሎጂ አጠቃቀሙን ማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራትን በማካተት የአይሲቲ ዳሬክቶሬትም የድርጊት መርሃ ግብር እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል፡፡

የዕቅዱ የማስፈፀሚያ ስልቶች

- በድርጊት መርሃ ግብሩ ላይ ከፈጻሚዎች ጋር መወያየት

- የዳይሬክቶሬቱን የድርጊት መርሃ ግብር ለፈጻሚ ካስኬድ ማድረግ

- ስራዎችን በየጊዜው መከታተል

- በየሳምንቱ ስራዎችን መገምገም

- ሪፖርቶችንም በየሳምንቱ ሃሙስ አስከ 10 ሰዓት መላክ

- ከማኔጅመንቱ የሚሰጡ ግብረ መልሶችን እንደግብአት በመውሰድ የተሻለ ስራ መከወን

| የአይሲቲ ዳይሬክቶሬት የሶስት ወር የድርጊት መርሃ ግብር (Action Plan) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት | መጋቢት | ሚያዝያ | ግንቦት | የሚከውነው አካል | ምርመራ |
| 1 | የተቋሙን እቅድ ለክፍሉ በማወያየት ለባለሙያ ካስኬድ ማድረግ እና የድርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |
| 2 | የተቋሙን ዌብ ሳይት፣ የቅሬታ አቀራረብ ሲስተም ትግበራና ውጤታማነት፣ የትራፊክ ቅጣት ክፍያ ሲስተም አማራጮችን ማስተዋወቅ፣ (በዲስ ፕሌይ ላይ፣ በተቋሙ ሶሻል ሚዲያ ሊንኩን ሼር በማድረግ፣ በሚዲያዎች ማስታዋወቅ ስራ መስራት |  |  |  | ቴዎድሮስ እና ሙሉጌታ |  |
| 3 | የፓርኪንግና የትራፊክ ተቆጣጣሪዎችን እንቅስቃሴ መከታተያ፣ ሲሲ ቲቪ ካሜራን፣ ዳሽ ቦርድ ስክሪን አመራር በቢሮ ቴሌቪዥን ላይ ሙሉ በሙሉ ላይቭ እንዲከታተሉ ማድረግ |  |  |  | ጥበበ እና ኃይላት |  |
| 4 | የዋናው መስሪያ ቤት ሁለቱንም አዳራሾች ሳውንድ ሲስተም ግዢ መፈጸም እና ተግባራዊ ማድረግ |  |  |  | ጥበበ እና ኃይላት |  |
| 5 | የተቀናጀ የሰራተኛ መረጃ አያያዝ እና አይታፕ ሲስተምን ወደ ቅርንጫፍ ማውረድ |  |  |  | ጥበበ |  |
| 6 | ለአገልግሎት ቅልጥፍና እና ውጤታማነት ሊያግዙ የሚችሉ ቴክኖሎጂ፣ ሲስተም ወዘተ በራስ አቅምና ከለሎች ባለድርሻ አካላት በመሆን ማበልፀግ |  |  |  | ቴዎድሮስ እና ሙሉጌታ |  |